Zmluva  o  dielo  č.  601013

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:				Obec BECKOV

sídlo:						Beckov 180, 916 38 Beckov

Slovenská republika

zastúpený:					Karol Pavlovič – starosta obce

IČO:						00311413

DIČ:				  		2021091336

bankové spojenie:				 	Prima banka Slovensko a.s.

číslo účtu:					5806963001/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:			        	CEMIS, s.r.o.

sídlo:					        		Vlčkovce 224, 919 23 Vlčkovce

Slovenská republika

zastúpený:		Miroslav Slovák - konateľ

IČO:					 	44 605 170

IČ DPH:					SK 2022757506

bankové spojenie:

číslo účtu:

zapísaný:					Obchodný register Okresného súdu Trnava,

oddiel: Sro, vložka číslo: 23484/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Východiskové podklady a údaje

- Východiskové údaje:

Názov celého diela: Oprava miestnych komunikácií

Miesto realizácie diela:      Obec Beckov

- Termíny realizácie prác na diele podľa čl. III. tejto zmluvy sú nasledovné:

Začatie realizácie prác:  	   od 26.6.2013

Dokončenie realizácie prác:     do 12.7.2013

3. Predmet zmluvy

- Predmetom podľa tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Oprava miestnej komunikácie,– asfaltérske práce“, podľa Rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1.

- Predmet tejto zmluvy musí spĺňať platné technické normy (STN a STN EN), predpisy, ktoré sa na neho vzťahujú a tiež všetky požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa v súlade s touto zmluvou vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v ustanoveniach tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v súlade s touto zmluvou o dielo, projektovou dokumentáciou a v súlade s Rozpočtom.

- Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené a dokončené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie dohodnutú cenu, podľa podmienok určených touto zmluvou.

4 . Čas a podmienky plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou     dokumentáciou s tým súvisiacou, rozpočtom a riadne vyhotovené dielo odovzdať objednávateľovi do 12.7.2013

- Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne vyhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- Zhotoviteľ nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy v prípade, že omeškanie zavinil objednávateľ alebo tretia moc. Ak nebude preukázateľne možné z tohto dôvodu ani pri použití opatrení na strane zhotoviteľa dodržať pôvodne dohodnutý termín plnenia zmluvy, bude tento termín upravený o dobu, po ktorú nebolo možné realizovať plnenie.

- Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa a je povinný bez meškania upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnosť týchto pokynov, či už z hľadiska rozporu so zmluvou, s projektovou dokumentáciou, s technickými podkladmi a predpismi, platnými právnymi predpismi alebo v rozpore s hospodárnosťou vykonávania diela. Ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť splnil riadne a včas a objednávateľ napriek tomu trval na pokynoch, nezodpovedá zhotoviteľ za nemožnosť či omeškanie dokončenia diela alebo za prípadné vady diela, spôsobené nevhodnosťou pokynov objednávateľa.

5. Cena diela

- Celková cena za vykonanie diela v zmysle čl. 3. bod 1. tejto zmluvy je stanovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, a na základe dohody zmluvných strán takto:

Celková cena diela bez DPH:                           		18.697,25 €

Sadzba DPH a výška DPH:          	    20%   		  3.739,45 €

Celková cena diela s DPH:  					22.436,70 €

(slovom: dvadsaťdvatisícštyristotridsaťšesť eur sedemdesiat centov)

- Cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na zhotovenie diela a všetky ostatné náklady spojené so zhotovením diela.

- K cene diela bude účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

- Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti, nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu súťažných podkladov. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu  podania ponuky a platia počas trvania zmluvného vzťahu.

- V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a v zmysle ustanovenia § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác po vzájomnej dohode zmluvných strán.

6. Platobné podmienky

- Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané  práce a dodaný tovar.

- Úhrada dodaného materiálu, zhotoviteľom vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác sa uskutoční na základe zhotoviteľom predloženej a objednávateľom odsúhlasenej faktúry za splnenia podmienok tejto zmluvy.

- Podkladom pre fakturáciu bude vyhotovený súpis prác, potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávateľa, príp. záverečný súpis vykonaných prác. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, nebudú uhradené.

- Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

- Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka prác navyše prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k tejto zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu a prípadne aj termín plnenia.

7.Pracovníci zodpovední za vykonávanie  a dozorovanie prác

- Zhotoviteľ poveruje úlohou hlavného stavbyvedúceho: Haršányi Dušan, tel.: 0948 370 005

- Objednávateľ poveruje zastupujúceho pri preberacom konaní: Ing. Neboháč Martin tel................................ Osoby uvedené v tomto článku môžu byť nahradené inými písomne poverenými osobami.

8. Zmluvné sankcie

  - V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na  penále z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

  - V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v termíne podľa tejto zmluvy (čl. 4. b. 1.) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

9. Záručná doba, zodpovednosť za vady

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok vyplývajúcich zo zmluvy a projektovej dokumentácie, a že počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 Obchodného zákonníka.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

  - Záručná doba na predmet zmluvy je 12 mesiacov. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

  - Záručná doba začína plynúť dňom písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, resp. dňom vyhotovenia písomného záznamu o odstránení prípadných vád a nedorobkov, zapísaných v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

  - Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady, pričom je povinný na opravu reklamovanej vady nastúpiť najneskôr do15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom

  - Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie.

10. Podmienky vykonania prác

  - Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje postupovať s odbornou  starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, slovenské technické normy a  podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy bude riadiť východiskovými podkladmi a  pokynmi objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

  - Objednávateľ je zodpovedný za riadne označenie a zabezpečenie staveniska ako aj za všetky úkony súvisiace s rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.

  - Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu stavebného dozoru alebo povereného pracovníka objednávateľa.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných  pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace  predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti technických zariadení pri stavebných prácach, protipožiarne predpisy, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj predpisy o bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

11.  Preberanie prác

.

1.	Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád  a nedorobkov, a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa  zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok, projektovej dokumentácie a príslušných   technických noriem.

3	Objednávateľ prevezme dielo vykonané v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa predchádzajúceho bodu slúži ako doklad o  odovzdaní a prevzatí diela. V tomto protokole budú uvedené tiež prípadné vady a nedorobky diela, zistené v čase preberacieho konania, ako aj spôsob a termín ich odstránenia. O odstránení vád a nedorobkov spíšu následne zmluvné strany záznam.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok vyplývajúcich zo zmluvy a projektovej dokumentácie, a že do protokolárneho prevzatia diela investorom bude mať dohodnuté vlastnosti.

12. Záverečné ustanovenia

  - Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

  - Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami, so súhlasom a podpismi oboch zmluvných strán.

  - Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom.

  - Všetky prípadné spory z tejto zmluvy budú prejednané vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky. Mimosúdna dohoda zmluvných strán tým nie je vylúčená.

5.   Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

6.   Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:  1) Rozpočet

Vlčkovce dňa 25.06.2013

Za zhotoviteľa:					Za objednávateľa:

..................................................				 ........................................................

Miroslav Slovák, konateľ		            	 Karol Pavlovič, starosta obce