ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie reštaurátorských prác

čl. I.

Zmluvné strany

- Objednávateľ:

Úradný názov: Obec Beckov                                                                                                                IČO: 00311413                                                                                                                         Sídlo/Poštová adresa: 916 38 Beckov 180                                                                            Zastúpený : Daniel Hladký, starosta

(ďalej len: „Objednávateľ“)

- Zhotoviteľ:

Úradný názov: Artworks, s.r.o.

IČO: 47373890

DIČ: 2023845417

Sídlo: Bagarova 193/5, Práznovce, 95501

Zastúpený: Mgr. art. Martin Mikuláš, konateľ

IBAN:

BIC/SWIFT:

Číslo osvedčenia: 244, 328

Tel.: 0949116056

E-mail: miernost@gmail.com

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Podklady zmluvy

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok z prieskumu trhu na obstaranie reštaurátorských prác - Reštaurovanie častí hradnej kaplnky ,objekt ÚZPF č. 1180/8 NKP HRAD BECKOV,

ktorý je zaznamenaný v  zázname z vyhodnotenia prieskumu trhu zo dňa 20.09.2019.

čl. llI.

# Predmet zmluvy

3.1   Predmetom zmluvy je realizácia prác podľa Návrhu na reštaurovanie vybraných častí hradnej kaplnky – Hrad Beckov  z roku 2013 v nasledovnom rozsahu:

3.1.1. Reštaurovanie gotického portálu pred schodiskom na emporu (materiál – prírodný pieskovec)

-  reštaurovanie zachovaných častí portálu

-  dodávka a spracovanie prírodných pieskovcových platní do tvaru chýbajúcich článkov portálu – bez montáže

3.1.2. Reštaurovanie točitého schodiska na emporu (materiál – prírodný pieskovec)

-  reštaurovanie existujúcich schodov

-  dodávka a spracovanie pieskovcových platní do tvaru chýbajúcich stupňov točitého schodiska (10 ks)- bez montáže

-  dodávka materiálu a premurovanie novodobých murív z prírodného kameňa

3.2     Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a realizáciu prác v zmysle platných právnych,

technických a ostatných noriem.

3.3.    Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1.

a objednávateľ  sa zaväzuje  dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu predloženú

do verejného  obstarávania.

čl. lV.

## Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

4.1     Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a

objednávateľom.

4.2     Termín ukončenia prác, vrátane finančného vysporiadania, je: 31.12. 2019

čl. V.

Cena predmetu zmluvy

5.1. Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou

zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 21 780,00 €

DPH:0 €

Cena  s   DPH:  21 780,00 €, slovom (dvadsaťjedentisícsedemstoosemdesiat eur)

5.2. V  cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť

počas trvania zmluvného vzťahu.

5.3. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny technického riešenia a rozsahu  prác

požadovaných objednávateľom.

Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe dodatku k tejto zmluve.

Pri položkách konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré neboli predmetom

verejnej súťaže (naviac práce) zhotoviteľ predloží ponuku na položky, ktorú musí vopred

písomne odsúhlasiť objednávateľ.

čl. VI.

Platobné podmienky

6.1. Cena bude uhradená objednávateľovi na základe zálohovej faktúry a konečnej vyúčtovacej

faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ a doručí objednávateľovi. Zálohová faktúra bude vystavená na

sumu 8 000,00 eur a to najneskôr do 4.10.2019. Podkladom pre vystavenie

vyúčtovacej faktúry je správa o uskutočnených prácach, schválená zástupcom Krajského

pamiatkového úradu v Trenčíne, ktorým na účely tejto zmluvy je Mgr. Mária Vdovičíková.

6.2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej

republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne  plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje

deň odpísania z účtu objednávateľa.

čl. VlI.

Reklamácia a zodpovednosť za vady diela

7.1. V prípade, ak sa zistí vada na predmete zmluvy, objednávateľ písomne upozorní

zhotoviteľa na túto  skutočnosť.

Zhotoviteľ najneskôr do troch dní uskutoční obhliadku a písomne sa dohodne

s objednávateľom na termíne odstránenia vád. Vady budú odstránené v čo najkratšom,

technicky  možnom, čase.

7.2. Pri nekvalitnom prevedení zmluvných prác má objednávateľ právo :

- požadovať bezplatné odstránenie vady

- požadovať zľavu zo zmluvnej ceny

- odstúpiť od zmluvy

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru uvedenej  v tejto zmluve za každý aj začatý

deň omeškania.

8.2. V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ

Má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň

omeškania.

čl. IX.

Záručná doba

9.1. Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dodané dielo – na stavebnú časť 5 rokov zmysle

zákona NR SR č.  254/1998 Z. z. o verejných prácach a na tovary v zmysle Obchodného

zákonníka.

čl. X.

Odstúpenie od zmluvy

Zmluvný vzťah je možné skončiť:

10.1  písomnou dohodou zmluvných strán

10.2  odstúpenie objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné

povinnosti podstatným spôsobom, pričom objednávateľ považuje za podstatné porušenie

tých zmluvných povinností, ku ktorým je zaviazaný zhotoviteľ podľa čl.III. tejto zmluvy.

čl. X.

Záverečné ustanovenia

11.1.  Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa  je: ............................

11.2.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

11.3.   Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží

jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 25.09.2019

Objednávateľ: 					Zhotoviteľ:

..........................................................                   	................................................................

Daniel Hladký, starosta obce 		            Mgr. art. Martin Mikuláš, konateľ